## Slide 1
Технология разработки программного обеспечения
СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - РАНХиГС
Доцент кафедры «Математики и информационных технологий», кандидат технических наук Абдалов Арсентий Владимирович
Практическое занятие №1: Анализ провальных IT-проектов и выбор модели ЖЦ

## Slide 2
Цель занятия: Научиться на реальных примерах идентифицировать причины провала IT-проектов и обосновывать выбор модели жизненного цикла для конкретного кейса.
Формат: Мини-лекция -> Работа в группах -> Презентация решений -> Обсуждение.

## Slide 3
Формирование групп и распределение кейсов.
    Кейс А: Государственный портал. Разработка сложного портала для госуслуг. Требования полностью фиксированы и прописаны в 100-страничном ТЗ. Сроки и бюджет жестко заданы законом о госзакупках. Проект длится 2 года.
    Кейс Б: Мобильное приложение для стартапа. Идея приложения по доставке еды от ресторанов-партнеров. Рынок очень динамичный, у стартапа есть конкуренты. Требования размыты и могут часто меняться по мере изучения рынка. Бюджет ограничен.
    Кейс В: Система управления для банка. Необходимо заменить устаревшую систему расчета кредитных рисков. Процессы строго регламентированы, ошибки недопустимы (высокие финансовые и юридические риски). Требования к безопасности и надежности крайне высоки.

## Slide 4
  Задача для групп: Проанализировать кейс и ответить на вопросы:
    Диагноз: Какие риски являются ключевыми для этого проекта? (На основе лекции №1: проблемы с требованиями, управлением, технологиями и т.д.)
    Лечение: Какая модель жизненного цикла (Waterfall, Agile, итерационная) была бы наиболее подходящей и почему?
    Архитектура решения: Предложите короткий план из 3-4 шагов по запуску этого проекта с выбранной моделью.
Подготовка к презентации.
  Группы структурируют свои выводы для краткого представления (2-3 минуты на группу).
Выбирают выступающего.

## Slide 5
Критерий | Waterfall | Agile (Scrum/Kanban) | Итерационная модель
Определенность требований | Высокая | Низкая / Средняя | Средняя
Гибкость к изменениям | Очень низкая | Очень высокая | Средняя
Риски | Обнаруживаются поздно | Обнаруживаются рано | Обнаруживаются постепенно
Участие заказчика | В начале и в конце | Постоянно | В конце каждой итерации
Размер и сложность проекта | Крупные, регулируемые | Любые, чаще средние | Средние, крупные
Ключевое преимущество | Предсказуемость сроков/бюджета | Скорость выхода на рынок, удовлетворенность клиента | Сбалансированный подход
Шпаргалка "Критерии выбора модели ЖЦ"

## Slide 6
Название команды: ________________ Анализ кейса: _______________ (название)
  Диагноз: Ключевые риски и проблемы проекта
    *(Выпишите 3-4 главные причины, которые, по вашему мнению, привели к проблемам)*
  Лечение: Выбор модели ЖЦ
    Наша команда считает, что для этого проекта наиболее подходит:
    Модель: ___________________________
    Обоснование выбора: (Используйте критерии из шпаргалки)
  План действий (3-4 шага)
    Как бы вы начали проект, используя выбранную модель?
Бланк для работы в группе