## Slide 1
Технология разработки программного обеспечения
СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - РАНХиГС
Доцент кафедры «Математики и информационных технологий», кандидат технических наук Абдалов Арсентий Владимирович
Практическое занятие №4: Оценка трудоёмкости проекта методом планирования покера

## Slide 2
Цель занятия: Освоить на практике технику оценки сложности задач методом Planning Poker, основанным на consensus-based и относительной оценке.
Формат: Мини-лекция -> Групповая игра -> Обсуждение и рефлексия.

## Slide 3
Объяснение правил и принципов Planning Poker.
  Что такое Story Points? Условные единицы, отражающие совокупную сложность задачи: объем работы, неопределенность, риски.
Последовательность Фибоначчи: Почему она используется? Потому что чем больше задача, тем выше неопределенность в ее оценке. Разрыв между числами отражает это.

## Slide 4
  Правила игры:
    Модератор (Product Owner) зачитывает историю и отвечает на вопросы.
    Каждый оценщик (разработчик) скрыто записывает свою оценку на бумаге, отражающую его оценку сложности, и кладет ее оценкой вниз.
    По команде все одновременно открывают листки.
    Если оценки сильно различаются (например, 3 и 13), то участники с самой высокой и самой низкой оценкой аргументируют свою позицию.
    После обсуждения проводится новый раунд оценки.
    Процесс повторяется до достижения консенсуса или близких значений.
Роли на время занятия: Преподаватель будет модератором. Студенты — разработчики.

## Slide 5
Групповая игра "Планирование Покер" (40 минут)
25-30 мин: Формирование команд и раздача материалов.
  Студенты делятся на группы по 4-5 человек.
Каждая группа список из 5 пользовательских историй для проекта "Фитнес-трекер".
Проведение оценки в группах.
  В каждой группе выбирается доброволец на роль модератора (зачитывает истории, отвечает на вопросы).
  Остальные — оценщики.
  Задача групп: Оценить все истории в своем списке. Результаты по каждой истории (итоговое консенсусное значение) заносить в таблицу.
Подготовка к презентации результатов.
Группы готовятся озвучить свои итоговые оценки для каждой истории.

## Slide 6
Сравнение результатов и подведение итогов.

## Slide 7
Резюме от преподавателя и ДЗ.
Домашнее задание: Для вашего учебного проекта составить бэклог из 5 пользовательских историй и провести их оценку в story points, используя метод Planning Poker (можно мысленно или с привлечением друзей). Результаты оформить в виде таблицы.