## Slide 1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Работа в команде:
Agile, Scrum и Kanban
Как доставлять ценность, когда требования меняются
80 минут • лекция 06
Технологии меняются. Хорошая командная работа — тоже технология.
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
01

## Slide 2
Маршрут лекции
От философии — к конкретным рабочим практикам
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
02
01 Agile
Зачем нужны гибкие подходы
02 Scrum
Роли, артефакты, события
03 Kanban
Поток и WIP-лимиты
04 Практика
Кейс, планирование, ретроспектива
Цель: понять не только термины, но и то, как команда принимает решения и улучшает работу.

## Slide 3
Почему «просто составить план» недостаточно?
Представим проект, который длится полгода
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
03
План был идеальным
Требования подробно описали в начале. Все уверены, что мир останется прежним.
Мир поменялся
Клиент увидел конкурента, рынок изменился, часть требований устарела.
Проблема обнаружилась поздно
Интеграция и тестирование в конце превращаются в дорогой сюрприз.
Вопрос: как раньше получать обратную связь и безопаснее менять курс?

## Slide 4
От «Водопада» к гибкости
Не обязательно выбрасывать планирование — важно сократить цикл обратной связи
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
04
Водопад
Требования → проектирование → разработка → тестирование → релиз
Риск: ошибка или изменение обнаруживаются поздно.
Agile-подход
Небольшой цикл: выбрать ценность → сделать → проверить → получить обратную связь → адаптировать.
Метафора: лучше регулярно пробовать блюдо, чем впервые открыть крышку кастрюли через полгода.

## Slide 5
Agile Manifesto: 4 ценности
Манифест опубликован в 2001 году
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
05
Люди и взаимодействие
важнее процессов и инструментов
Работающий продукт
важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество с заказчиком
важнее согласования условий контракта
Готовность к изменениям
важнее следования первоначальному плану
Важно: правая часть тоже нужна — манифест задаёт приоритеты, а не запрещает документацию и контракты.

## Slide 6
Что стоит за ценностями Agile?
Ключевые идеи принципов — коротко
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
06
Ценность клиенту
Поставлять полезное как можно раньше и регулярно.
Изменения — норма
Использовать новые требования как источник ценности.
Частая поставка
Работающий продукт — главный показатель прогресса.
Сотрудничество
Бизнес и разработчики работают вместе ежедневно.
Люди и доверие
Мотивированная команда и устойчивый темп важны.
Самоорганизация
Команда ищет лучшие способы выполнять работу.

## Slide 7
Scrum держится на трёх столпах
Они помогают команде видеть реальность и реагировать на неё
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
07
Прозрачность
Общий язык, понятные цели и видимое состояние работы.
Инспекция
Регулярно проверяем прогресс, продукт и процесс.
Адаптация
Меняем действия, если обнаружили отклонение или новый риск.
Без прозрачности инспекция слепа; без адаптации инспекция бесполезна.

## Slide 8
Scrum: три ответственности
Не путайте ответственность с должностью в оргструктуре
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
08
Product Owner
Отвечает за ценность продукта.
• Формирует и упорядочивает Product Backlog
• Объясняет цели и приоритеты
Scrum Master
Помогает Scrum работать эффективно.
• Устраняет препятствия
• Обучает и фасилитирует
• Поддерживает самоорганизацию
Developers
Создают готовый инкремент.
• Кросс-функциональные навыки
• Сами планируют выполнение работы
• Отвечают за качество
Scrum Master — не «начальник, который раздаёт задачи», а лидер-служитель.

## Slide 9
Три артефакта Scrum
Три разных масштаба ответа на вопрос «что делаем?»
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
09
Product Backlog
Что может понадобиться продукту?
Упорядоченный список всей известной работы.
Sprint Backlog
Что команда берёт в этот спринт?
Выбранные элементы + план достижения цели спринта.
Increment
Что уже готово?
Работающая часть продукта, соответствующая критериям качества.

## Slide 10
Цикл Scrum: от идеи к обратной связи
Спринт — короткая итерация, обычно 1–4 недели в материалах лекции
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
10
Планирование
Работа + Daily
Готовый инкремент
Sprint Review
Ретроспектива
Каждый спринт заканчивается результатом и возможностью улучшить продукт и способ работы.
Спринт — не мини-водопад: качество не откладывают на последний день.

## Slide 11
Пять событий Scrum
Каждое событие помогает инспектировать и адаптировать
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
11
Sprint Planning
Зачем этот спринт? Что реально сделать?
Daily Scrum
Синхронизация и план на ближайшие сутки; ориентир — 15 минут.
Работа в спринте
Команда движется к Sprint Goal и обновляет план.
Sprint Review
Показать результат, обсудить обратную связь с заинтересованными сторонами.
Sprint Retrospective
Выбрать конкретные улучшения командной работы.

## Slide 12
Daily Scrum — не отчёт начальнику
Три вопроса помогают синхронизироваться, но не должны превращаться в допрос
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
12
Что сделано?
Что изменилось со вчерашнего дня?
Что дальше?
Какой следующий шаг к цели спринта?
Что мешает?
Какие препятствия нужно убрать после встречи?
Если обсуждение требует долгого решения — договоритесь о отдельном разговоре после Daily.
Юмор команды: «Daily на 45 минут» — это уже не daily, а сериал с новым сезоном каждый день.

## Slide 13
Kanban: визуализируем поток
Карточка показывает работу; столбец — этап процесса
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
13
Бэклог
US-12: Фильтр
US-14: Профиль
В работе
US-08: Вход
US-11: Поиск
Тестирование
US-05: Валидация
Готово
US-02: Меню
US-03: Логин
Доска делает очередь, загрузку и узкие места видимыми.

## Slide 14
WIP-лимит: меньше начатого — больше завершённого
WIP = Work In Progress, количество задач в работе одновременно
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
14
Без ограничения
Разработчик начал 5 задач. Все почти готовы, но ни одна не завершена.
Контекстные переключения растут.
С WIP-лимитом
Команда завершает текущую задачу, прежде чем брать следующую.
Проблемные этапы становятся заметнее.
Правило: если столбец достиг лимита — сначала помогите завершить работу, потом начинайте новую.

## Slide 15
Scrum и Kanban: что выбрать?
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
15
Критерий
Scrum
Kanban
Ритм
Итерации — спринты
Непрерывный поток
Планирование
На каждый спринт
По мере появления ёмкости
Роли
Определённые ответственности Scrum
Метод не требует обязательного набора ролей
Фокус
Цель спринта и инкремент
Поток, время цикла, WIP
Частое применение
Разработка продукта
Поддержка, операции, переменный поток
Нет универсального победителя: выбирайте под тип работы, команду и контекст.

## Slide 16
Что ещё встречается в гибкой разработке?
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
16
XP — Extreme Programming
Больше внимания инженерным практикам:
• парное программирование
• TDD — тесты до реализации
• непрерывная интеграция
Scrumban
Сочетает элементы Scrum и Kanban:
• события и итерации Scrum
• визуализация потока
• ограничение WIP
Методология помогает организовать работу; качество кода всё равно создают инженерные практики.

## Slide 17
Кейс: Scrum-команда буксует
Команда из 6 разработчиков работает по Scrum 3 месяца
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
17
Проблема 1
Daily длится 45 минут вместо 15
Проблема 2
Product Owner добавляет задачи в середине спринта
Проблема 3
На Review показывают незаконченные задачи
Проблема 4
Команда регулярно не завершает план
Проблема 5
Scrum Master действует как менеджер проектов
Проблема 6
Ретроспектива проходит формально
Обсудите: это проблема процесса, ролей, коммуникации — или сразу нескольких категорий?

## Slide 18
Практика: спланируйте спринт
Команда: 4 разработчика • спринт: 2 недели • velocity: 20 story points
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
18
US-1 • 5 SP
Регистрация
Must
US-2 • 3 SP
Авторизация
Must
US-3 • 5 SP
Восстановление пароля
Must
US-4 • 8 SP
Профиль пользователя
Should
US-5 • 3 SP
Загрузка аватара
Could
US-6 • 5 SP
Настройки уведомлений
Should
US-7 • 8 SP
Экспорт данных
Could
US-8 • 13 SP
Интеграция с Telegram
Could
Задание: выберите реалистичный набор задач до 20 SP, объясните приоритеты и назовите вопросы Product Owner.
Не забудьте: story points — относительная оценка, а не обещание точного количества часов.

## Slide 19
Planning Poker: как оценивать истории
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
19
1. Понять
Уточнить пользовательскую ценность, критерии приёмки и зависимости.
2. Оценить независимо
Каждый выбирает оценку, не подстраиваясь под коллег.
3. Обсудить разброс
Сначала говорят участники с крайними оценками: почему так?
4. Повторить
После обсуждения команда голосует снова и фиксирует общую оценку.
Вопросы PO: что обязательно для первого релиза? Какие критерии «готово»? Есть ли внешние зависимости?

## Slide 20
Ретроспектива: Start / Stop / Continue
Цель — выбрать небольшие изменения, которые команда действительно проверит
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
20

## Slide 21
Ретроспектива: Start / Stop / Continue
Цель — выбрать небольшие изменения, которые команда действительно проверит
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
21
START
Начать делать
Например: заранее уточнять критерии приёмки.
STOP
Перестать делать
Например: добавлять работу без обсуждения влияния на цель спринта.
CONTINUE
Продолжать делать
Например: помогать коллегам завершать задачи.
Хороший action item: конкретный, с ответственным, сроком и способом измерить результат.
Вопрос для команды: какое одно изменение сделает следующий спринт заметно лучше?

## Slide 22
Как понять, что стало лучше?
Измеряем результат, а не занятость
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
22
Предсказуемость
Доля задач, завершённых относительно выбранного объёма спринта.
Поток
Время цикла, возраст незавершённых задач, количество блокировок.
Качество
Дефекты, возвраты с тестирования, соответствие Definition of Done.
Метрики — для обучения и улучшения процесса, а не для рейтинга отдельных людей.
Инструменты из задания: Jira, Trello, Asana, YouTrack, Azure DevOps; Miro / Mural для ретроспектив.

## Slide 23
Главное, что нужно унести с лекции
Четыре вывода
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
23
Agile — философия
Гибкость, сотрудничество и регулярная поставка ценности.
Scrum — структура
Роли, артефакты, события и короткие итерации.
Kanban — поток
Визуализация работы и ограничение WIP.
Контекст решает
Универсально лучшей методологии нет; улучшайте и адаптируйте.
Следующая тема: CI/CD, DevOps и мониторинг. А сейчас — вопросы и мини-ретроспектива.

## Slide 24
Практика после лекции
Работа в командах
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
24
Задание 1 • Scrum
Смоделируйте мини-спринт:
• планирование
• распределение ответственности
• короткая синхронизация
• обзор результата
• ретроспектива
Задание 2 • Trello
Создайте доску с колонками:
Backlog → To Do → In Progress → Code Review → Done
Добавьте 5–7 задач и перемещайте карточки по мере выполнения.
Задание 3 • Анализ
Для кейса Scrum:
• классифицируйте 6 проблем
• предложите по 2 решения
• определите первопричины
• составьте план на 2 спринта
• выберите метрики
Финальный вопрос: что вы измените в работе своей команды уже завтра?

## Slide 25
Шпаргалка: термины, которые пригодятся
ПИ • Лекция 06 • Agile / Scrum / Kanban
25
Backlog
упорядоченный список работы
Sprint
ограниченная по времени итерация
Increment
готовая работающая часть продукта
WIP
работа, начатая, но ещё не завершённая
Velocity
объём работы команды за итерацию в story points
Retrospective
встреча для улучшения процесса
Совет: договоритесь о едином понимании терминов — это часть прозрачности.